## УтверждАЮ

Председатель  межведомственной

противопаводковой комиссии

_________________    С.Э.Дринёв

1 марта 2007 г.

# План работы

межведомственной противопаводковой комиссии

на период весеннего паводка 2007 года

| № п\п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение заседаний комиссии с повесткой дня: |  |  |
| 1.1. | о плане работы комиссии на 2007 г.; | 01.03.07 | С.Э. Дринёв, О.Н. Андреев |
|  | о распределении обязанностей между членами комиссии; |  | С.Э. Дринёв, О.Н. Андреев |
|  | о ходе работ по подготовке к пропуску паводковых вод (информации-отчеты членов комиссии о состоянии дел на порученных участках); |  | члены комиссии |
|  | о прогнозе погоды на ближайший период и ожидаемом уровне паводковых вод. |  | Е.В. Гуменюк |
| 1.2. | О ходе работы по пропуску паводковых вод в республике (информации-отчеты членов комиссии о состоянии дел на порученных участках) | Март-апрель 2007 г. | С.Э. Дринёв, О.Н. Андреев |
| 1.3. | Об итогах работы межведомственной противопаводковой комиссии за весенний период 2007 года. | 23.05.07 | С.Э. Дринёв, О.Н. Андреев |
| 2. | Перечень мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводка 2007 года: |  |  |
| 2.1. | Доведение до глав администраций городов и районов памятки и рекомендаций по подготовке к пропуску паводка | 23.01.07 | Минприроды Чувашии, ОВР по ЧР ВВБВУ |
| 2.2. | Проведение семинара-совещания по подготовке гидротехнических сооружений к пропуску паводка 2006г. | 17.03.07 | ЗАО «Институт» «Чувашгипроводхоз», Минприроды Чувашии |
| 2.3. | Обеспечение информацией о прогнозах погоды, предполагаемом уровне паводковых вод на реках Чувашской Республики | Весь период | ГУ «Чувашский ЦГМС» |
| 2.4. | Обеспечение ежедневной информацией об уровнях паводковых вод на реках Чувашской Республики, оперативными данными по ОАО «Чебоксарская ГЭС» | Март-май 2007 г. | ГУ «Чувашский ЦГМС», ОАО «Чебоксарская ГЭС» |
| 2.5. | Составление перечня населенных пунктов расположенных на территориях возможного затопления весенним паводком, разработка мероприятий по возможной эвакуации населения, коммунально-бытовому, торговому и медицинскому обслуживанию, а также подготовка объектов к вывозу скота, техники и оборудования из мест возможного затопления. | до 01.03.07 | ГУ МЧС России по ЧР, ГКЧС ЧР, министерства, ведомства, главы муниципальных образований ЧР |

| 2.6. | Контроль качества питьевой воды в период половодья и информирование о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной водой. | Весь период | ТУ Роспотребнадзора по Чувашской Республике |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Обеспечение готовности поисково-спасательных и аварийно-восстановительных служб республики к проведению работ в случае стихийных бедствий | до 15.03.07 | ГУ МЧС России по ЧР, ГКЧС ЧР |
| 2.8. | Осуществление контроля за соблюдением правил пользования автомобильными дорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам республики на период весенней распутицы. | Весь период | Минстрой Чувашии, МВД Чувашии |
| 2.9. | Обеспечение контроля за подготовкой к защите мостов и других гидротехнических сооружений от повреждений и разрушений в период весеннего паводка. Проведение обследования технического состояния гидротехнических сооружений. | Весь период | Управление Росприроднадзора по ЧР, Минстрой Чувашии, ГУП «Чувашавтодор», ГУ «УПРДОР «Волга», Минсельхоз Чувашии, главы муниципальных образований ЧР |
| 2.10. | Проведение мероприятий по проверке жилого сектора, промышленных и административных объектов на предмет оформления в соответствии с требованиями строительных норм разрешительных документов на право застройки в угрожающих подтоплениями зонах | до 15.03.07 | Минприроды Чувашии, Минстрой Чувашии, главы муниципальных образований ЧР |
| 2.11. | Подготовка к производству взрывных работ на реках и водоемах по дроблению льда в районах расположения мостов и других гидротехнических сооружений с учетом обеспечения безопасности при производстве этих работ. |  | ГУ МЧС России по ЧР, ГКЧС ЧР, МВД Чувашии, главы муниципальных образований ЧР |
| 2.12. | Обеспечение постоянного контроля за пропуском весенних паводковых вод и ледохода на реках Волга, Сура, Цивиль и малых реках с организацией в наиболее опасных местах круглосуточных постов. | Весь период | ГУ «Чувашский ЦГМС», Минприроды Чувашии, ОВР по ЧР ВВБВУ, Управление Росприроднадзора по ЧР, Минстрой Чувашии, главы муниципальных образований ЧР |
| 2.13. | Контроль за подготовкой и обеспечением безаварийной работы всех коммунальных систем и водозаборов в условиях активного паводка, созданием запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий на объектах. | Весь период | Минстрой Чувашии, Минсельхоз Чувашии, главы муниципальных образований ЧР |
| 2.14. | Обеспечение готовности строительных организаций к проведению ремонта и восстановлению мостов и других искусственных сооружений на дорогах, в городах, поселках и сельских населенных пунктах. | до 15.03.07 | Минстрой Чувашии, ГУП «Чувашавтодор», ГУ «УПОРДОР «Волга», главы муниципальных образований ЧР |
| 2.15 | Обеспечение готовности спасательных служб и инспекций маломерных судов Чувашской Республики к работе в условиях пропуска паводковых вод. | Весь период | ГУ МЧС России по ЧР, ГКЧС ЧР, главы муниципальных образований ЧР |